**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**

**Níže uvedený Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).**

1. **DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Veřejná zakázka na stavební práce s názvem**

**„Rekonstrukce vozovky Mořina“**

1. **IDENTIFIKACE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ OSOBY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Obec Mořina** |
| **Sídlo:** | **Mořina 81, 267 17 Mořina** |
| **IČ:** | **00233595** |
| **DIČ:**  | **CZ00233595** |
| **Zastoupená:** | **Vojtěchem Štičkou, starostou** |
| **Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:**  | **Vojtěch Štička** |
| **Telefon:**  | **724 181 388** |
| **E-mail:** | **obec@morina.cz** |

1. **PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

3.1 Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce stávající místní komunikace v obci Mořina. Stavební práce spočívají ve zhotovení konstrukčních vrstev vozovky, osazení obrubníků a položení nového asfaltového povrchu o ploše 1300 m2, dále rekonstrukce odvodnění vozovky.

 Podrobný technický popis předmětu plnění a rozsah prací je uveden v Příloze č. 3 Projektová dokumentace a Příloze č. 4 Položkový rozpočet.

 Pokud zadávací dokumentace či technická dokumentace obsahují informace o určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení minimálního standardu kvality.

3.2 Místem plnění veřejné zakázky je obec Mořina.

3.3 Doba plnění veřejné zakázky:

* Předpokládaný termín zahájení plnění je **15.6.2022**
* Nejzazší termín ukončení plnění je **15.8.2022**

Účastník v nabídce **předloží harmonogram prací**, který bude respektovat výše uvedené termíny. Účastník může v harmonogramu nabídnout dřívější termíny dokončení stavby.

Harmonogram bude tvořit **přílohu návrhu smlouvy o dílo**.

1. **PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 400 000 Kč bez DPH. Zadavatel stanovuje tuto předpokládanou hodnotu jako nepřekročitelnou maximální nabídkovou cenu.

1. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE**

Kvalifikační požadavky pro tuto veřejnou zakázku stanovil zadavatel následovně.

Kvalifikaci splňuje Účastník, který prokáže:

* základní způsobilost
* profesní způsobilost
* technickou kvalifikaci

Dokumenty nabídky, které vyžadují podpis osoby s právem jednat za Účastníka musí být doloženy v originále. Tyto originály budou podepsány statutárním orgánem právnické osoby, nebo jinou osobou oprávněnou za Účastníka jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky).

**Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů, které budou Účastníkem předloženy v jeho nabídce.**

**5.1 Základní způsobilost prokáže Účastník, který**

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Účastníka.

Splnění základní způsobilosti Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, které je **přílohou č. 2** této zadávací dokumentace. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn požadovat před podpisem smlouvy doložení jednotlivých dokladů ke splnění základní způsobilosti dle §75 ZZVZ. V takovém případě doklady nebudou starší 90 dnů.

**5.2 Profesní způsobilost prokáže Účastník, který doloží:**

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění a to v minimálním rozsahu:

* provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Doklady prokazující profesní způsobilosti je možné předložit v prosté kopii.

**5.3 Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží:**

Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, v minimální výši 2 000 000 Kč bez DPH za jednu zakázku. Za obdobnou zakázku se považuje výstavba, rekonstrukce či oprava silnic.

Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. **Čestné prohlášení doloží dodavatel v originále a bude obsahovat název zakázky, stručný popis, datum a místo realizace, finanční hodnotu zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné údaje ověřit.**

1. **POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Účastník stanoví nabídkovou cenu částkou v Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

Další požadavky:

a) Pro předložení nabídkové ceny Účastník použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč, který je součástí **přílohy č. 1 - Krycího listu**.

b) Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná a její překročení je možné pouze při splnění podmínek této zadávací dokumentace.

c) Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a konečným dokončením dodávky včetně veškerých rizik a vlivů během jejího plnění.

d) Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, **který tvoří přílohu č. 4 ZD**

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které Účastník uvede ve **svém návrhu** smlouvy:

a) **Termín plnění:** nejpozději do 15.8.2022

b) Záruka: minimálně 60 měsíců

c) Platební podmínky: Fakturace po předání díla, splatnost faktur 30 dní. Zálohy ani průběžné fakturace zadavatel neumožňuje.

d) Sankce: Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění.

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, jehož jedno vyhotovení předá společně s certifikáty použitých materiálů, zkoušky a atesty Objednateli při předání stavby.

f) S ohledem na plnění §6 odst. 4, Zákona 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, Zadavatel požaduje zakotvit do návrhu smlouvy následující ustanovení:

* Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.
* Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
* Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám.
* Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný Objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem Technického dozoru a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
* Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ porušení. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s ohlášením.

Návrh smlouvy musí dále zohledňovat všechny podmínky stanovené touto zadávací dokumentací.

Podepsaný originál návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka bude nedílnou součástí nabídky Účastníka.

1. **POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Účastník předloží v nabídce následující:

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY: Účastník použije a vyplní **přílohu č. 1 ZD** - Krycí list nabídky. Krycí list předloží Účastník v originále.

b) NÁVRH SMLOUVY vč. PŘÍLOH (Účastník předloží svůj návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za Účastníka jednat, a to v originále). Návrh smlouvy musí respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Účastník předloží také přílohy smlouvy - Harmonogram, Kopii pojistné smlouvy, oceněný položkový rozpočet

c) POLOŽKOVÝ ROZPOČET Účastník použije a vyplní **přílohu č. 4 ZD** (podepsaný oprávněnou osobou za Účastníka jednat, doloží Účastník v originále).

d) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle odst. 5 zadávací dokumentace.

e) OSTATNÍ PŘÍLOHY (plná moc či ostatní relevantní dokumenty)

1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

9.1 Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria, a to **nejnižší nabídkové ceny bez DPH za celý předmět plnění.**

9.2 Postup pro otevírání obálek: Komise převezme od zadavatele obálky s nabídkami, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek. Komise provede kontrolu, zda je každá obálka s nabídkou řádně označena a uzavřena tak, že se z ní obsah nedá vyjmout a zda byla nabídka doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Komise přistoupí k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu doručených nabídek. Po otevření každé obálky s nabídkou komise sdělí informace přítomným účastníkům, zejména identifikační údaje Účastníka a výši nabídkové ceny. Zadavatel rovněž provede kontrolu, zda je nabídka zabezpečena proti manipulaci.

9.3 Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. V tomto pořadí budou dále nabídky posouzeny z hlediska splnění všech požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. V případě, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou splní všechny požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací, nebudou dále ostatní nabídky posouzeny.

1. **DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

10.1 Dodavatel předloží **kopii platné pojistné smlouvy**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na částku min. 5 000 000 Kč. Kopii smlouvy předloží jako přílohu podepsaného návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč může místo kopie pojistné smlouvy doložit alternativní dokument potvrzující platné pojištění, jako například pojistný certifikát či potvrzení pojišťovny.

10.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10.3 Nabídka musí být předložena v českém nebo slovenském jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s překladem do českého jazyka.

10.4 Účastník bere na vědomí, že veřejnému zadavateli plyne zákonná povinnost zveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně změn a všech jejich dodatků a dále povinnost zveřejnit výši skutečně uhrazené ceny po splnění smlouvy.

10.5 Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení.

10.6 Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od termínu pro podání nabídek.

10.7 Všechny listy nabídky doporučuje zadavatel svázat a **zabezpečit proti manipulaci.**

10.8 Všechny listy nabídky doporučuje zadavatel **očíslovat vzestupnou řadou**.

10.9 **Zadavatel s účastníky nejedná.**

10.10 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

* zrušit tuto veřejnou zakázku i bez udání důvodu,
* možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení plnění zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby a vybranému Účastníkovi z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod,
* dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky,
* vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace,
* vyžádat od Účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění,
* jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem a požadovat doplnění nebo změny ve znění smlouvy,
* nevracet Účastníkům předložené nabídky,
* nevybrat žádnou z předložených nabídek
1. **DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně, a to na e-mailovou adresu: **obec@morina.cz**

Dodavatel může zažádat o dodatečné informace nejpozději 4 pracovní dny před termínem pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány do 3 pracovních dnů e-mailem všem účastníkům, kterým byla písemně poskytnuta zadávací dokumentace a budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele [www.morina.cz](http://www.morina.cz) a na profilu zadavatele <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001595>

Místo plnění je veřejně přístupné, a proto nebude probíhat hromadná prohlídka místa plnění organizovaná zadavatelem. Prohlídka místa plnění se zástupcem zadavatele je možná po telefonické dohodě se starostou Vojtěchem Štičkou, tel. 724 181 388.

1. **ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA A MÍSTOPRO PODÁNÍ NABÍDEK**
	1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým Dodavatelům vyřadí.

12.2 **Nabídku lze podat nejpozději do 25.5.2022 do 14.00 hodin.**

Nabídka musí být doručena na níže uvedenou adresu poštou nebo osobně v úředních hodinách.

Adresa pro podání nabídek: **Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina**

Nabídku Dodavatel předloží 1 x v písemné formě v originále, zadavatel doporučuje předložit nabídku rovněž v elektronické podobě na CD/DVD, Nabídku Dodavatel předloží v řádně uzavřené obálce, opatřené razítkem nebo podpisem na přelepu a opatřené identifikačními údaji Dodavatele a viditelně označené nápisem:

**NEOTVÍRAT – NABÍDKA - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Rekonstrukce vozovky Mořina“**

1. **DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Nabídky budou otevírány dne 25.5.2022 v 14.05 hodin v sídle zadavatele. Dodavatelé jsou oprávněni se otevírání obálek zúčastnit. Za každého Dodavatele se může zúčastnit pouze jedna osoba. V případě, že zúčastněná osoba nebude statutárním zástupcem Dodavatele, musí předložit plnou moc k otevírání obálek podepsanou statutárním zástupcem. Tato plná moc je předkládána v originále.

1. **PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

Příloha č. 5 - Stavební povolení

V Mořině dne 11.5.2022

 ………………………………………

 Vojtěch Štička, starosta